**[04/24]第四次会议**

**1 进度汇报**

* 形成了初步的技术方案：技术方案v0.1
* 对结构层进行完善：产品需求文档

**2 下一步工作计划**

* 与B组对接进度，统一技术约定 @苏晨阳
* 开一次小会确定进度问题 ⏰2022-04-25

**研发计划**

* 超级管理员的对应功能和RBAC系统 @苏晨阳
* 用户功能 @刘东旭 @曾庆扬
* 市场部和质量部功能 @何健平
* 测试部功能 @刘京龙
* 进行进度汇报，要求（尽量完成）： ⏰2022-05-01
* 后端未完成接口，要mock数据
* 后端已完成接口需完成与后端通信
* 能够覆盖功能树，页面组件可以不必完全覆盖